Script de defensa
Ismael zas
Yonathan Bengoa
Angel Cosentino

Nosotros en Bit By Bit somos una empresa joven creada hace moderadamente poco tiempo (ISMAEL ZAS) con la ambición de ser una empresa de renombre en la rama informática

Nuestra misión es ofrecer software asequible a empresas e individuos
En cuanto a nuestra visión queremos ser la empresa número uno en latino américa especializada en la producción de software, páginas web e informática en general.

Nuestro objetivo es crear una opción fácil y accesible en el mercado informático regional, para de esta forma, aumentar el nivel general de competitividad latino americano Internacionalmente.
En lo referente a nuestras metas para alcanzarlo pensamos en:
analizar el nivel base del mercado informático regional.
Investigar la manera en la que se podría aumentar este nivel.
Con las investigaciones previas mejorar nuestra propia competitividad.
Aumentar la competitividad nacional, para luego proceder con la regional.

No poseemos un local propio pero tenemos planes para expandirnos que van dentro de 3 a 5 años.

En nuestro trabajo actual encontramos un pedido de la institución educativa “UTU Solymar Norte” dicho trabajo nos pedía crear una página de tutoría de inglés, aceptamos dicho trabajo ya que Este idioma específicamente en el rubro de la informática es especial, dado que todas las iniciativas, sean lenguajes de programación, como el propio internet, sistemas operativos, etc, fueron inventados en países angloparlantes, los cuales, obviamente, lo harían en su lenguaje nativo, esto deja al Inglés como “lingua franca”, una comparativa podría ser el Griego en la Geometría. Por esto consideramos importante crear esta página como herramienta en la manutención del vocabulario apoyado por las instituciones y profesores correspondientes.

Capitulo 1.
Inicio:
Para dar por empezado este proyecto comenzamos con una lluvia de ideas de como podía ser la página ya que las únicas indicaciones que teníamos fueron “crear una página de tutoría de inglés para poder ofrecer el servicio a centros educativos de enseñanza media” la lluvia de ideas culmino en una página con varios niveles de tutoría con una prueba final para cada nivel y una mensualidad pagada para mantener el servidor. Al inicio sería una página con posibilidad de expansión a más idiomas todo controlado por un administrador, al completar un nivel conseguirías “estrellas” las cuales sirven para conseguir premios, coleccionables y un descuento para la próxima mensualidad varias de estas ideas quedaron descartadas ya que estamos conscientes de nuestros límites y un proyecto así se nos quedaba muy grande de esta forma llegamos a la idea actual la cual sería una página interactiva que mantiene la función de los niveles y sus pruebas finales estos niveles se basarían
en flashcards para enseñar, la mensualidad también se mantuvo pero se descartaron las estrellas tendríamos también perfiles con una descripción del usuario contando al mismo tiempo con un admin el cual se encargaría del soporte al usuario.

Capítulo 2.
Desarrollo:
Nuestro líder (ISMAEL ZAS) empezó a organizar el equipo de trabajo para iniciar el desarrollo de la página. A continuación se empezó con la creación de la página de inicio, registro, ingreso y membresías esto llevaría aproximadamente 1 o 2 semanas de trabajo con 2 trabajadores, la página empezó a contener hipervínculos pudiéndose navegar entre las pestañas. Lo siguiente fue crear una base de datos y darle funcionalidad a los formularios de ingreso y registro para obtener un “usuario” que más adelante se profundizaría. La base de datos también se utilizó para obtener palabras en español con su traducción al inglés y así poder enlazarlas a la función flashcard. A continuación de eso se fueron corrigiendo errores que surgían en la página y creando las pestañas de los niveles 1, 2 y 3 cada uno con sus correspondientes pruebas, repartidos y videos. Mientras esto ocurría el programador principal se aseguraba de que las flashcard funcionaran como deberían. Además se creó una sesión para poder obtener el acceso a los cursos con sus respectivas pruebas y a su vez se programó el cerrar sesión para cuando el usuario desee cerrar sesión con su cuenta. Luego se creó el rol de “Administrador” para poder obtener los mensajes que se reciben de la función “Soporte” que más adelante se haría funcionar correctamente.
Aproximadamente 1 mes después de crear las flashcard al usuario se le ofrecería la función modificar perfil y con esta podría cambiar sus datos como puede ser nombre, usuario, imagen de perfil, etc. En este mes asimismo se creó la pestaña de “Soporte” para que el administrador pueda leer los mensajes que llegan de la función “Soporte” y eliminarlos si lo desea. En este mes de trabajo también se agregó un aspecto que mejoraría la seguridad del usuario, se le encriptaría la clave de seguridad al crear un usuario en la página.
Ya casi finalizando la página se empezó a testear la misma para comprobar si el objetivo se había realizado correctamente y así se fueron encontrando fallos los cuales se fueron solucionando inmediatamente.

Capítulo 3.
Conclusión:
Con el equipo de trabajo bit by bit se llegó a la conclusión de que muchas veces que te propones realizar ya sea programación, documentación, testeo, etc. Termina costándote más tiempo de lo que se piensa, por algún factor u otro la mayoría de la veces el tiempo juega un papel fundamental para el proyecto.