A.D.A y Gestión
Equipo: Ismael Zás, Yonathan Bengoa,
Agustin Macias, Angel Consentino, Mena, Robert Leal

1) Qué?, 2) Por qué?, 3) Como?, 4) Donde?, 5) Cuando?, hitos, 6) Que falta?

1) Pagina que sirve como complemento pedagógico de Inglés

2) Luego de una lluvia de ideas, decidimos separarnos de los que hacen los otros grupos, decidimos enfocarlo al aprendizaje de idiomas.

3) SO: De 32 y 64 bits y Navegador con soporte de estandar HTML5 y CSS 2.1

Lenguajes utilizados: Github para organizar el proyecto
HTML Version 5 Trello para organizar tareas
CSS 2.1
PHP 7.3 IDE:
(JS) Visual Studio Code

Documentación: Otros programas:
PHP.com XAMPP
w3schools.com Photoshop
stockoverflow.com API: Font Awesome
mysql.com Boostrap: Start Boostrap

4) En la UTU y en el domicilo personal

5) 26 de mayo primera reunion, principios de julio empezamos el proyecto en sí (porque no teniamos letra)

Hitos:

Creación de redes sociales, como la pagina

de la empresas
        29 de mayo a 31 de mayo

Creación del Logo

Diseño inicial de la pagina

documentación de materias especificas

Todo junio
MER y Tablas
Base de datos

Conexión a la pagina con la base de datos
Login y Register
agosto
Diseño de las cartas (flashcards)

Rediseño de la pagina (2.0)

Etapas:

Mayo-Junio: “Pre-proyecto”, organización, creación de la empresa, etc

Julio: Análisis y Diseño

Agosto: Implementación

1)¿que?, 2)¿por que?, 3)¿como?, 4)¿donde?, 5)¿cuando?.

1) Es una pagina de apoyo a instituciones educativas del idioma ingles. El método son las flashcards al ser una pagina de apoyo su objetivo es ampliar el vocabulario.

Pagina que sirve como complementario pedagógico de ingles.

2) Luego de una lluvia de ideas, decidimos separarnos de lo que hacían los otros grupos, decidimos enfocarlo al aprendizaje de idiomas.

3) SO: de 32 y64 bits y navegador con estándar html5

Lenguajes utilizados:
GitHub para organizar al proyecto

Trello para organizar tareas

HTML versión 5
css 2.1
PHP 7.3
(JS)

IDE: Visual Studio Code

Documentacion:
Otros programas:
Xampp
Photoshop
API: font awesome
Boostrap: start boostrap
PHP.com
MySql.com
W3School.com
Stackoverflow.com