A.D.A y Gestión
Equipo: Ismael Zás, Yonathan Bengoa,
Agustin Macias, Angel Consentino, Mena, Robert Leal

1) Qué?, 2) Por qué?, 3) Como?, 4) Donde?, 5) Cuando?, hitos, 6) Que falta?

1) Pagina que sirve como complemento pedagógico de Inglés

2) Luego de una lluvia de ideas, decidimos separarnos de los que hacen los otros grupos, decidimos enfocarlo al aprendizaje de idiomas.

3) SO: De 32 y 64 bits y Navegador con soporte de estandar HTML5 y CSS 2.1

Lenguajes utilizados: Github para organizar el proyecto
HTML Version 5 Trello para organizar tareas
CSS 2.1
PHP 7.3 IDE:
(JS) Visual Studio Code

Documentación: Otros programas:
PHP.com XAMPP
w3schools.com Photoshop
stockoverflow.com API: Font Awesome
mysql.com Boostrap: Start Boostrap

4) En la UTU y en el domicilo personal

5) 26 de mayo primera reunion, principios de julio empezamos el proyecto en sí (porque no teniamos letra)

Hitos:

Creación de redes sociales, como la pagina

de la empresas
        29 de mayo a 31 de mayo

Creación del Logo

Diseño inicial de la pagina

MER y Tablas
Base de datos

Conexión a la pagina con la base de datos

Login y Register

Diseño de las cartas (flashcards)

Rediseño de la pagina (2.0)

Etapas:

Mayo-Junio: “Pre-proyecto”, organización, creación de la empresa, etc

Julio: Analisis y Diseño

Agosto: Implementación